**项目前期工作流程**

根据学校基本建设规划编制项目建议书、项目可研报告

报校长办公会议审核通过

报教育部项目审批

组织勘察、设计招标

校有关部门组织场地拆迁及清除

委托勘察、设计

市（区）规划局

方案送审

市消防局

市（区）人防办

扩初设计送审

市（区）卫生防疫

市（区）气象局

送审施工图

省或市审图中心

招标备案

确定招标代理机构

申办规划许可证

组织监理、施工招投标

确定监理、施工单位

委托节能评估

合同备案及委托质监

发布开工令

监理、施工单位进场施工

第一次工地例会

申领施工许可证