**河海大学基建处工程款支付工作流程**

施工单位对已完成工程量申请验收

监理及甲方代表现场验收

验收是否通过

是

否

施工单位整改并报监理及甲方代表验收

否

验收是否通过

是

施工单位根据已完工程量提出付款申请（附件一）

监理工程师根据合同付款约定，对已完工程量现场核实

是否达到合同约定的形象进度

否

是

监理工程师依据合同提出工程款支付意见

总监理工程师审核并签署工程款支付证书（附件二）

甲方代表审核确认支付额度办理工程款支付手续

施工科科长复核

基建处处长审批

转财务处基建财务科