基 建 工 作 简 报

2012年第5期（总第17期）

河海大学基建处                      2012年10月30日

江宁校区文体中心工程交付使用

9月25日14时，江宁校区文体中心工程举行交付使用验收会议。江宁校区管委会、资产处、后勤处、保卫处、监察处、财务处、审计处等学校职能部门以及设计、施工、监理、跟踪审计等参建单位代表出席了本次验收会议。会议由基建处张军副处长主持。

会议上，基建处娄健处长首先介绍了文体中心工程的基本情况。随着学校主体资源向江宁校区的转移及校区学生人数的不断增加，广大师生对文体活动场所的需求亦不断提升。为改善师生文体活动的基础条件、不断提高校园文化体育实力，文体中心的建设势在必行。自2003年的初步论证、2009年的实质性推进，到2010年的开工建设、2012年的交付使用，文体中心工程的建设不仅浸透着设计、施工、监理、跟踪审计以及30多家材料供应商的辛勤劳动，依托着相关职能部门的支持与配合，更见证了基建处几年来在工程建设工作中的发展、提升与超越。娄健处长表示，在今后的工作中，基建处将以此为起点，不断追求卓越管理、铸造完美建筑，着力建设让广大师生满意的优质工程、精品工程，为推动学校各项事业的科学发展提供有力保障。

在施工、监理单位代表依次介绍工程的建设和监理情况后，验收人员分五组进行了实地查看，分别为土建一组（共享大厅以南），土建二组（共享大厅以北），土建三组（社团活动区、屋面及室外），中央空调、通风设备组，水电、消防设备组。各验收小组详细记录了工程中存在的若干问题，并对接线盒孔洞、残疾人卫生间、走道吊顶、门吸安装、消防保温管道以及感观细节处理等问题提出了意见和建议。

经讨论，验收人员一致认为，文体中心工程在结构安全、使用功能、施工材料、施工质量等方面均符合合同约定，具备交付使用的条件。该项工程的细部修整工作将于五日内完成。施工单位表示，将按照时间要求，尽好、尽早地完成整改，在充分处理好验收所发现问题的同时，开展自查自纠，修整、改善工程在使用功能、感观细节等方面存在的问题，为今后的竣工验收和争创省优工程打下坚实的基础。

10月19日，文体中心工程整改后，经施工单位、基建处、资产处三方联合组织查验，顺利移交资产处管理。

水利部淮河水利委员会副主任唐洪武一行

视察江宁校区西区189亩试验基地施工现场

10月11日，水利部淮河水利委员会副主任唐洪武率团视察我校189亩试验基地。唐洪武主任在详细了解了江宁校区西区189亩试验基地的概况及现阶段建设情况后，亲自视察了水流实验大厅、回水廊道及泵房等施工现场。唐洪武主任指出，189亩试验基地作为一个学校提高科研水平、承接国家级大型、特大型研究项目的国内一流的研究平台，是实现高水平特色研究型大学发展目标的重要基础和有力保障。因此，参建各方务必本着服务国家水利及学校整体事业发展的大局，凝心聚力、精诚合作，保证工程建设的高品质、高效率、高规格完成。

此外，9月6日，我处与试验基地设计单位南京长江都市建筑设计股份有限公司董事长汪杰召开设计服务回访会议，会议在勤学楼3205会议室举行。双方就如何有机协作，更好更快地完成189亩试验基地的设计工作等问题开展了深入交流，并就设计总承包的招标与实施、限额设计、投资控制、技术交底等管理、技术性问题开展了业务探讨。双方均表示，希望在今后的合作中能够开辟多重途径，加强交流、凝聚共识、不断提高，为工程的优质、高效完成创造有益条件。

目前，189亩试验基地结构实验大厅、高性能计算大楼的桩基工程建设已完工，现进入验收阶段。水流实验大厅的回水廊道、泵房已全部完成，桩基处理方案正在制定。此外，箱涵工程亦已开展审计工作，准备竣工验收。

“河海大学清凉山校区规划方案”意见征集工作    顺利完成

截至9月29日，为期一个月的“河海大学清凉山校区规划方案”意见征集工作顺利结束。

期间，基建处联合宣传部，通过方案图版、规划模型及网络宣传投票等形式，对清凉山校区的规划方案进行了充分、全面的展示和宣传，并得到了广大师生的普遍关注。其中，不少师生提出了宝贵的意见和建议，包括电子邮件2封、意见箱提议3封、网络投票与提议24条。在参加网络调查问卷的师生中，对于本规划方案表示“满意”和“一般”的比例分别为72.73%和22.73%，整体满意率较高。

针对师生在规划建筑拆除量、环境绿化、区域划分以及若干建筑设计细节等方面提出的意见和建议，凡能够明确回复渠道的，我处均通过电话或电子邮件等形式给予了解释、说明。本方案为意向性总体规划，广大师生员工提出的细节性意见和建议是我校民主治理的宝贵资源，我们将在今后的建筑设计中尽可能给予考虑。

“河海大学清凉山校区规划方案”即将提交学校进一步讨论确定。

基建处成功申请国际学术交流中心、社科楼等      多个项目的防雷规费减免

日前，基建处成功向南京市气象局申请减免学校在建和拟建的多个项目的防雷规费减免。包括清凉山校区的国际学术交流中心、留学生楼、校史馆（水博馆）、水利科技园区、青年教师公寓、学生公寓等项目，江宁校区的社科楼、图书馆改扩建、五期学生公寓等多个项目，均获得防雷规费减半的批准。其中，仅清凉山校区的国际学术交流中心项目即减免防雷规费69100元。

南京师范大学规划基建处、天津师范大学基建规划  管理处一行赴我处参观交流

9月24日14时30分，南京师范大学规划基建处处长王春华、天津师范大学基建规划管理处处长于志强一行赴我处开展参观交流，并于勤学楼3201会议室举行了经验交流会。基建处娄健处长、陈刚副处长、张军副处长、李志强副处长等出席了会议。

会议中，娄健处长首先对南京师范大学、天津师范大学基建同仁的到来表示热烈的欢迎，并介绍了河海大学近年来的发展状况、规划以及江宁校区文体中心、清凉山校区留学生楼等项目的基本情况。其后，南京师范大学、天津师范大学基建部门听取了施工管理科科长刘新对江宁校区文体中心基本情况及各个功能场所的定位、内部使用、管理等问题的介绍，并一道参观了文体中心现场，详细了解了剧场、共享大厅、比赛场馆以及灯光、音响等设施的建设、使用情况。

实地考察后，两所兄弟高校基建部门均表示，河海大学文体中心工程在建筑定位、使用功能、施工质量、材料选用以及经济节能等方面，有许多值得学习和借鉴之处，希望今后能够进一步加强沟通、共享经验、开拓思路、携手奋进。

江宁区优质结构工程观摩会于博学楼报告厅隆重举行

9月11日，江宁区优质结构工程观摩会在江宁校区博学楼报告厅隆重举行。江宁区建设工程质量监督站站长诸兴生、江宁区建工局副局长陈扶仁以及南京市住建委治安处副处长张殿齐、南京市建筑业协会质量分会副秘书长陈竞杰等领导出席了本次会议。全区建设单位的项目负责人、监理单位技术负责人、项目总监等八百余人参加了观摩。

各参建单位代表首先观摩了万科金域蓝湾17#楼优质结构工程现场，认真学习了该项目在地下室防水、模板放样、混凝土成形、墙体砌筑等方面的特色施工工艺、质量控制标准及相关建设经验。随后，诸兴生站长、陈竞杰副秘书长、张殿齐副处长分别针对全区建筑工程的质量情况、结构创优的标准和要求、今后工程质量管理的要求等方面发表了讲话。最后，陈扶仁副局长总结要求，参建单位应当认真学习创建经验、树立目标、寻找差距、积极改进，努力提高工程质量管理水平，创建更多的优质工程。

近阶段工程招标、采购情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 招标、采购内容 | 时间 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁校区行政楼 | 低压配电箱柜 采购招标 | 10.11 | 中标单位：正泰电气股份有限公司 |  |
| 2 | 江宁校区 五期学生公寓 | 设计总承包招标 | 10.15 | I标段中标单位：北京中元工程设计顾问有限公司 II标段中标单位：河海大学设计研究院有限公司 |  |
| 3 | 清凉山校区校史馆 | 设计总承包招标 | 10.15 | 中标单位：北京中元工程设计顾问有限公司 |  |
| 4 | 江宁校区 游泳池改造工程 | 施工总承包招标 | 10.23 | 发布招标公告 |  |
| 5 | 江宁校区西区 189亩试验基地 | 桩基及基坑支护 设计和施工招标 | 10.23 | 发布招标公告 |  |
| 6 | 河海大学建设项目 | 招标代理招标 | 10.26 | 发布招标公告 |  |

简 讯

- 行政楼工程建设：截至10月底，行政楼裙楼业已封顶，主体工程建设至11层，临近封顶。同时，行政楼变配电所的设计图纸已送交南京市供电公司审查，进一步推动了江宁校区的电力增容工作。

- 综合实验楼工程建设：目前工程正在有序推进，其中，力材院区域主楼完成二层柱及三层混凝土浇筑；水文院区域完成一层柱、二层混凝土的浇筑以及二层柱钢筋绑扎、三层楼面模板安装等工作；公共实验楼区域相继完成水池基础及A-D轴基础浇筑、水池墙板钢筋绑扎、模板安装等工作；地科院区域分别完成主楼的基础混凝土浇筑、辅楼的基础钢筋绑扎及模板安装等工作。