# 河海大学基建项目重大设计变更规定

一、学校基本建设工程发生重大设计变更，均应依本规定进行决策、实施。

二、满足下列任一条件，均应视为重大设计变更：

（一）单项设计变更造价达到2万元以上；

（二）基础型式发生变更；

（三）结构型式发生变更；

（四）二次设计（细化设计）的分项工程；

（五）使用功能发生的重大变化（涉及2%以上建筑面积）；

（六）建筑外立面装修风格发生变化。

三、重大设计变更的申请应由设计单位、施工单位、使用单位或管理单位书面提出，交基建处审议。

四、基建处在接到变更申请后，根据变更的具体内容召集有关单位协商确定，形成书面结论后实施。

基  建  处

二((九年六月十九日