基 建 工 作 简 报

2011年第6期（总第11期）

河海大学基建处                      2011年11月7日

河海大学行政楼开工典礼隆重举行

10月27日，河海大学行政楼开工典礼在江宁校区隆重举行。全国政协委员、水利部原副部长翟浩辉、水利部办公厅主任刘建明、水利部水资源司原司长高而坤、河海大学党委书记朱拓、校长王乘、党委副书记陈德奎、副校长李乃富、副校长徐卫亚、校长助理吴胜兴、校长助理王华栋等领导以及工程的设计、监理和桩基施工单位的代表参加了开工典礼。典礼由李乃富副校长主持。

王乘校长首先代表学校致辞。对出席开工典礼的领导和来宾表示热烈的欢迎，对工程的开工表示衷心的祝贺。王校长指出，江宁校区行政楼工程的隆重启动，将成为推动学校行政中心向江宁校区转移的标志性建筑。它不仅可以为全面提高学校的管理水平和办学效益创造基础性条件，更是为学校实现节约化管理、促进产学研各项事业的高速发展提供便捷、高效服务的必然要求，对全面提高学校的教学质量管理、人才培养管理和科研管理水平具有积极的促进作用。因此，王乘校长希望，参与行政楼工程项目的各个单位，能够站在推进学校教育事业飞速发展的高度，本着对全校师生高度负责的态度，精心组织、规范作业，高标准、高质量、高速度地把行政楼建设成为让广大师生满意的精品工程，为早日实现高水平特色研究型大学的目标提供有力保障。

扬中市基础工程有限公司南京分公司副总经理解祥生作为施工单位代表也发表了讲话。对河海大学行政楼的开工表示热烈祝贺，并表示将以严谨的施工态度，又好又快地完成建设任务。

在喜庆的礼炮和鞭炮声中，河海大学党委书记朱拓宣布：“河海大学行政楼正式开工。”

河海大学行政楼工程占地面积8745平方米，总建筑面积约30780平方米，分为主楼12层、裙楼5层、地下1层，建筑总高度达51.65米，是一座融校级党政机关办公、会议、接待、服务、校史陈列室等功能为一体的综合性建筑。其虚实相间的雕塑感形体、彰显各部门特性的结构布局、以及浅灰色墙砖与玻璃幕墙穿插咬合的立面格调，使得整栋建筑显得庄重而不失动感、现代而不失文化意蕴。

江宁校区西区189亩实验基地施工招标项目

考察结束

10月13日至21日，基建处完成对江宁校区西区189亩实验基地施工招标项目的考察。

由于189亩实验基地中，水流试验大厅的建设包括120m跨度的工程试验厅和80m跨度的基础试验厅，具有体量庞大、超大跨度的特点，其建设技术含量高、难度大、费用高。因此，基建处将对施工单位的建设能力、尤其是钢结构建设能力的考察放在了一个极其重要的位置。

考察主要分两个部分进行。一方面，基建处邀请各施工单位的负责人到学校进行会谈，考察公司对189亩实验基地工程施工的了解情况、重视程度、公司在类似工程中的业绩、施工人力资源的保证情况以及工程管理模式等等；另一方面，我处人员分赴合肥、杭州、上海、南通、南京等地，对施工单位的钢结构生产基地、现场情况等进行实地深入考察。7天时间，通过对13家单位的考察，为对施工单位的进一步遴选积累了丰富的一手资料。

此外，189亩实验基地溢洪河整治工程监理单位在南京市建设工程交易中心结束招标。经专家评定，江苏河海工程建设监理有限公司（水利部水利水电工程监理甲级）定为189亩实验基地溢洪河整治工程的监理单位。

江宁校区行政楼桩基施工、监理单位确定

10月14日及18日，江宁校区行政楼桩基施工单位和监理单位的评标工作分别在南京市建设工程交易中心江宁分中心公开举行。两次评标中，各有4家潜在投标人参与。在桩基施工单位的招标中，评委会根据“经评审的最低投标价法”综合评分，确定中标人为扬中市基础工程有限公司。在监理单位的招标中，评委会从各投标企业的监理大纲、人员资历、监理报价、监理设备以及企业业绩等方面进行独立评分，确定中标人为江苏建发建设项目咨询有限公司。

江宁校区综合实验楼项目进入初步设计阶段

江宁校区综合实验楼项目是河海大学2012-2013年的国拨投资项目，主要为力学实验中心、工程材料实验中心、测绘实验中心、地质工程实验室、公共实验平台、工程训练中心等提供专业实验室、成果展示厅、陈列馆、教室及学院办公室、会议室及其附属用房。

10月19日，河海大学基建处与设计单位南京百市建筑设计研究院有限公司、招标代理单位江苏建威工程咨询有限公司开展会谈，分别对综合实验楼设计工作以及招标代理工作的进度安排进行了协商。明确至2011年底前，分阶段完成初步设计图纸、桩基施工图设计、全部专业施工图设计等工作；至2012年4月前，分阶段完成工程项目的监理、桩基、施工单位的招标等工作，并协商确定了各项工作的时间节点。目前，江宁校区综合实验楼项目已进入初步设计阶段。

此外，综合实验楼地勘工作已由江苏省地质勘查院勘查完成。勘查报告主要结合研究邻近场区的地质环境，按照相关规范和设计院的有关技术要求，详细查明拟建场地岩土体工程的地质条件、评价场地及地基稳定性，为拟建物施工图设计提供了各项地质资料。

基建处近期招标、采购情况一览表

| 序号 | 公告时间 | 招标内容 | 招标、采购结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.18～10.20 | 江宁校区四期学生公寓沥青路面工程施工招标 | 公告结束， 准备招标 |  |
| 2 | 10.21～10.25 | 江宁校区综合体育馆玻璃钢横流式冷却塔采购招标 | 中标单位：湖南元亨科技发展有限公司 |  |
| 3 | 10.21～10.25 | 江宁校区综合体育馆消防水泵及隔膜式气压罐采购招标 | 中标单位：上海凯泉泵业集团 |  |
| 4 | 11.1～11.3 | 江宁校区综合体育馆空调阀门采购招标 | 中标单位：江苏正一阀门制造有限公司 |  |
| 5 | 11.1～11.3 | 江宁校区综合体育馆空调水泵采购招标 | 中标单位：江苏省苏物机电设备有限公司 |  |

简 讯

- 江宁校区综合体育馆钢结构屋架吊装已开始进行，砖墙、混凝土等主体工程将于11月上旬完成，即将进行内部的粉刷等工作。目前，工程累计完成投资额额合计3310万元。

- 江宁校区学生四食堂包括铺设广场地砖、室外电缆、草坪灯具安装等在内的室外工程已完成。

- 为保证近年来新建工程项目配变电设计工作的又好又快开展，基建处决定对配变电设计单位进行统一招标。10月31日，报名结束，共有6家单位参与投标，即将通过资格预审确定投标单位。

- 10月22日，校长王乘及学校相关部分负责人在校办一楼会议室，对规划新建校史馆、留学生楼、社科楼等工作进行了研究讨论。明确了校史馆的位置、建筑风格定位以及展馆功能等问题；明确了留学生楼的位置、建设标准和档次、建筑配套设施等问题；并请相关学院对社科楼的使用需求予以明确；此外，会议还讨论了图书馆的改、扩建方案，以解决目前图书馆面积缺额的问题。

- 10月23日及25日，学校与清凉山校区第一轮规划方案的设计单位中国中元国际工程公司进行了讨论，明确了一号校门水景、校区山景、水科技园一期、校门广场地下车库以及三号门设计等清凉山校区部分规划设计的调整方案。

- 目前，189亩实验基地桩基施工已完成桩基数量的74%。