**勘察设计阶段工作流程**

组织设计方案招标

确定设计单位及方案

组织勘察单位招标

设计方案调整及送审

确定勘察单位

确定设计方案

确定勘察方案及布孔图

设计方案规划审批

现场勘探

进行初步设计

提供地勘报告

初步设计审查及调整

确定初步设计方案

地勘报告通过图审

施工图设计

施工图校内审查

施工图报相关部门审查

整理施工图修改意见审查

取得相关部门审查意见

施工图修改

施工图设计完成