基 建 工 作 简 报

2010年第3期（总第3期）

河海大学基建处                      2010年8月30日

高温展热情，凝心抓建设

——基建处职工暑假期间坚持奋战工作一线

2010的夏日，南京在炎炎烈日的持续烘烤下，纵情展示着“火炉”的威力，但基建处抓进度、保质量、建校园的热情却在酷暑中显得更加高涨了。

整个暑假期间，我处20名职工坚持奋战在工作第一线。在35个工作日中，人均工作时间为24天。其中，坚持30个工作日以上的人员超过30%,20个工作日以上的人员超过75%，而其中的大量工作都是在施工工地进行的。

假期全处的各项工作均取得了一定成果。主要包括拆除校本部加油站、校医院、汽修厂的相关工作；完成江宁西区南片189亩试验基地的地质勘查及方案设计招标工作，基地的临时性办公用房、临时道路、围墙等工程已委托南京久大路桥建设有限公司正式开工建设；推进国际学术交流中心的项目进度；完成综合体育馆初步设计方案的修改，并通过竞争性谈判，确定项目招标代理单位为江苏建科监理有限公司；尤其在江宁校区四期学生公寓和四期生活区学生食堂的工程建设中，基建处克服低价中标带来的重重困难，投入大量精力，推动工程前进。暑假期间，配套江宁校区四期学生公寓，完成了箱式变、低压配电柜、室外电缆、室外电缆施工、太阳能热水器等大量采购任务。

2010年基建处职工日暨欢送老同志光荣退休座谈会热烈召开

7月23日，基建处于江宁校区勤学楼3201会议室召开“2010年基建处职工日暨欢送赵闯、彭银宝同志光荣退休座谈会”。基建处娄健处长、张军副处长等全处人员参加了本次活动。

基建处职工日的举办是进一步提升全处成员思想认识水平、搭建各科室畅所欲言、开展工作交流的平台、不断凝聚处内特有文化内涵的重要途径，本次职工日即是以欢送赵闯、彭银宝两位老同志光荣退休为主题的。

座谈会上，在综合管理科庞斌科长分别介绍两位老同志的工作经历后，娄健处长以“家有一老，如有一宝”表达了对即将退休同志的敬意与不舍。娄健处长指出，50年代出生的人最崇尚两种精神，即铁人精神和雷锋精神。这两种精神不仅具有鲜明的时代特点，在很大程度上影响了整整一代人的思想和行为，更体现了做成、做好任何事情所必需的钻研、坚持与关注的基本态度。这些态度在两位老同志的工作历程中得到了充分地体现，同时也是所有年轻同志所应当注意学习和提升的。随后，各科科长分别代表本科室发表感言，在追忆共同工作的点滴中，对两位即将退休的同志表示了自己的祝福。

赵闯、彭银宝两位老师首先对基建处领导和同事的关心表示感谢。随后，分别介绍了自己几十年工作中的心得体会。彭银宝老师提出，只有抛弃一切，没有私心，才能真正的把工作做好。同时，建议处内进一步增加类似这种职工日的交流学习活动，尤其是增加有助于专业技术提升的学习机会，从而不断提高工作能力与工作效率。赵闯老师则勉励青年人，要在工作中认真学习，牢固树立主人翁思想，时刻以团结、求真、奉献的精神要求自己。座谈会在热烈和欢快的气氛中，成功落下帷幕。

基建处领导亲切慰问施工工地工人

“以人为本”作为一种新时期发展观，就是要将尊重人、理解人、关心人、以及不断满足人的全面需求，促进人的全面发展作为发展的出发点。而在基建工程的各项工作中，这一发展观的落实尤为重要。

7月27日，基建处娄健处长、张军副处长等基建处领导亲赴江宁四期学生公寓、四期生活区学生食堂等施工工地，带着1400余斤西瓜，亲切慰问酷暑下施工的一线工人。

娄健处长在详细了解了施工工人的工作和生活情况，以及在高温下工程施工可能遇到的各种困难后，对他们不畏酷暑、坚持工作的热情表示感谢和亲切的慰问。同时，娄健处长还叮嘱工人师傅们，要在保证工程进度的同时，注意保重身体、加强自我调节、防止高温中暑和其他因高温引发的突发性问题。广大一线工人纷纷表示，他们深切感受到了领导的关心和支持，感受到了炎炎夏日的丝丝凉意，将进一步鼓舞士气，打好暑期施工建设的攻坚战。

基建处积极展开本部原校医院等建筑的拆除工作

为加快建设国际学术交流中心的步伐，基建处积极展开本部原校医院、加油站、汽修厂等建筑的拆除工作。

在如期完成竞争性谈判，确定镇江鹏升拆房有限公司为拆迁队伍的基础上，自7月6日动工至今，已顺利完成原校医院、加油站的拆除工作。目前，汽修厂的拆除正在紧张进行中。

基建处积极参与189亩试验基地的建设工作

江宁西区南片189亩试验基地是我校为进一步提升学校整体学术研究水平、改善试验条件、扩展试验场地而开辟的新领域。该项建设工程一直受到校领导的高度重视与关注，现已取得阶段性成果。

8月3日，在江宁校区会议中心举行189亩试验基地方案设计招投标工作会议。李乃富副校长、校长助理吴胜兴、纪委高德华副书记以及189建设指挥部和基建处的相关人员参加了会议。通过方案评审，会议初步确定了前三名的招投标推荐方案。8月17日，经过第二轮方案甄选，最终确定设计单位为南京长江都市建筑设计股份有限公司。

8月11日，189亩试验基地地质勘查招投标会议于江宁校区勤学楼基建处会议室举行。河海大学设计院高工倪军、资产处胡明副处长、以及189建设指挥部、基建处、纪委的相关工作人员参加了会议。江苏南京地质工程勘察院、江苏省地质工程勘察院、南京苏杰岩土设计有限公司、江苏今迈工程勘察有限公司、冶金工业部华东勘察基础工程总公司等五家单位参与了招投标。经过对五家单位的价格、技术、业绩以及服务承诺等进行详细评审、综合打分后，最终确定勘察单位为江苏南京地质工程勘察院。

8月25日，江宁校区西区南片189亩试验基地的临时性办公用房、围墙以及临时道路业已开工建设。