**工程竣工验收流程**

施工单位完成全部合同内容，并自检合格

监理组织基建处、设计、施工单位初验，施工单位对发现的问题进行整改至合格，监理复查确认

移交校内职能部门管理使用

基建处组织设计、施工、监理、地勘、质监站接受政府部门的工程备案验收

基建处组织设计、施工、监理及校内职能部门进行专项验收

通过

未通过

基建处组织设计、施工、监理及校内职能部门整体验收，监理复查

通过

未通过